零陵潇水国家湿地公园管理局2022年度

湿地宣教及湿地治理项目专项

资金绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

湿地宣教是湿地公园管理局对外宣传、推广、交流湿地科学知识，并向社会公众进行湿地生态环境保护宣传教育；湿地治理是有效提高湿地环境的有力保障。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目属于区级财政直接下拨的用于潇水国家湿地公园湿地宣教及湿地治理项目的支出。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金使用情况

截止2022年12月底，该项目资金财政预拨款15万元全部到位，实际支出15万元 ，资金利用率100％。具体如下：

1、制作湿地宣传牌约20块，共计4.96万元；

2、世界湿地日、湿地自然课堂、湿地保护法宣传活动等，共计2.11万元；

3、河道清理污染物及垃圾，疏浚清淤，7.93万元。

（二）项目资金管理情况

湿地公园管理局严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占等情况，无超标准开支情况。湿地宣教与湿地治理工作有计划、资金使用有预算，采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况

湿地宣教及湿地治理项目资金下达后，我单位立即组织相关人员开湿地宣教与湿地治理相关工作，拟写活动计划，分工合作，责任到人。

（二）项目管理情况

项目管理按照《项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。计财股按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的采购、实施、付款等环节进行管理和监督。

**四、项目绩效情况**

湿地公园管理局开展了形式多样的宣传教育活动，通过湿地巡护、湿地监测、湿地治理等手段，有效提升了湿地环境。具体工作如下：

一、围绕“世界湿地日”，开展湿地科普自然课堂。

为开展好第26个“世界湿地日”活动，突出彰显“人与自然和谐共生”的湿地日主题宣传效果，在零陵区永富社区举办了一系列湿地科普活动，机关干部、社区群众、中小学师生及家长共200余人参加。一是开展湿地净滩行动。在人民桥、香零山、白萍洲等湿地洲滩清理湿地垃圾100余公斤，清除外来物种水葫芦1000平方米，美化净化湿地环境；二是开展湿地添绿护湿活动。湿地公园管理局全体干部职工开展义务劳动，对人民桥区域1000米河道河岸进行平整，播撒2000平方米草种，栽植树木100多株，为湿地增绿添彩，美化的乡村环境；三是开设湿地自然讲堂。组织中小学师生、家长及村民，实地观察认识大自然，进行有奖问答互动，与湿地亲密接触，增强了湿地户外体验感；四是组织湿地观鸟活动。通过湿地现场观鸟活动，讲解鸟类的特征习性，发现湿地自然之美，生态之美，为湿地生物的多样性扩大宣传影响。目前，潇水湿地已发现鸟类增加到118种；五是宣传贯彻《中华人民共和国湿地保护法》。拍摄湿地日主题保护宣传片，并在永州综合频道新闻播放，在湿地中国、潇水湿地网站及公众号等进行推介，彰显湿地保护的重要性和紧迫性。制作保护法宣传读本3000册，组织3个宣讲小分队，深入湿地周边42个村社区开展集中宣传宣讲活动，受众群众达20000余人次，增强了居民的湿地保护意识。

二、围绕“世界地球日”，开展湿地自然笔记活动。

4月19 日上午，潇水湿地公园联合融媒体中心、师专附小教师学生开展“走进湿地，亲近自然”世界地球日宣传活动。引导全社会树立“爱护湿地、尊重自然、保护自然”生态文明理念，动员社会公众积极践行“节约资源、保护地球”绿色行为。一是游览了永富社区湿地宣教长廊。听取湿地公园管理局工作人员讲解湿地知识，了解湿地动植物；二是在荷塘月色开展自然笔记。师专附小学生用手中的画笔描绘湿地植物，用文字记录观察成果；三是在观鸟点观赏湿地鸟类。此次活动进一步唤起同学们保护湿地、爱护地球的意识，向群众普及自然资源新理念，倡导全社会节约资源、珍爱地球，并在央视新闻、央视影音、湖南卫视午间新闻、永州新闻联播等媒体播出。

三、开展《湿地保护法》进社区、进校园宣传活动

6月2日，零陵潇水国家湿地公园管理局联合区政协办、区政协农业界委员工作室到富家桥镇永富社区、富家桥镇中心小学开展《中华人民共和国湿地保护法》宣传活动，并召开《湿地保护法》宣传贯彻座谈会。

四、做好湿地科研监测、湿地治理工作

我局制定了生态科研监测方案，开展了无人机监测，在野外安装了红外相机，提升了湿地保护能力，进行野外监测数次，共发现候鸟、留鸟近118种，湿地植物200余种，组织编制了《零陵潇水湿地常见鸟类图鉴》和《零陵潇水湿地常见植物图鉴Ι》；同时开展河道清理污染物及垃圾、疏浚清淤行动，进一步提升湿地生态环境。

五、项目绩效自我评价

通过实施宣教及湿地治理项目，增强了社会各界群众认识湿地、保护湿地意识，收获了良好的生态和社会效益。根据项目支出绩效自评表自评得分100分（附件1）。

其他需要说明的问题及整改措施、建议

湿地宣教工作未全面得到支持。整改措施：进一步加强湿地共建共管工作，与相关单位、群众更好的开展工作。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年度湿地宣教及湿地治理项目专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 零陵潇水国家湿地公园管理局 | | | | 实施单位 | 零陵潇水国家湿地公园管理局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 51.55 | 51.55 | 10 | 343.67% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 36.55 | 36.55 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、制作湿地宣传牌约20块；  2、开展世界湿地日、湿地自然课堂、湿地保护法宣教活动等；  3、河道清理污染物及垃圾，疏浚清淤3公顷。 | | | | 完成情况良好 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 湿地科教宣教活动≥6次、湿地宣传牌≥20块、河道清理污染物及垃圾，疏浚清淤≥3公顷 | 湿地科教宣教活动≥6次、湿地宣传牌≥20块、河道清理污染物及垃圾，疏浚清淤≥3公顷 | 已完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率100% | 项目验收合格率 | 已完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 项目改造及时性 | 及时率　（≥95％） | 及时完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 控制在与预算内 | 15万元 | 51.55万元 | 12.5 | 12.5 | 湿地宣教及湿地治理项目专项资金控制在15万元预算内，其余36.55万元资金用于人民桥提质改造，界碑界桩尾款等项目。 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提升生态环境，带动地区经济发展 | 带动地区经济发展 | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高潇水湿地公园的生态功能和自我修复功能 | 提高生态功能和自我修复功能 | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 保护湿地环境，优化生态环境 | 优化生态 | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保护生态环境，提升全民生态质量 | 持续保护 | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度　（≥95％） | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |