附件1

永州市零陵区省人大执法检查

指出问题整改验收销号登记表

整改实施主体：零陵区人民政府（盖章）              申请时间：2024年3月12日

| 披露/指出问题 | 土壤环境质量方面，矿区周边耕地土壤重金属污染问题比较突出，大量腾退工业地块风险管控面临较大压力。此外，矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题对环境质量都构成较大风险隐患。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | - 矿区周边耕地土壤无涉镉、铅锌等重金属污染问题，确保辖区内不存在涉铜重金属超标排放等环境违法行为，耕地土壤污染源头防治到位，腾退工业地块风险可控，矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题环境隐患风险可控。 |
| 整改时限 | 持续推进 |
| 整改完成情况 | - 1.深入开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物，持续推进受污染耕地土壤重金属成因排查，开展土壤污染源头风险管控。2.严格腾退工业地块开发利用准入管理，零陵区优先监管地块全部管控到位及完成销号，土壤和地下水污染风险得到了有效防范。3.持续推进尾矿库整治工作，对无主尾矿库的周边水质和地下水开展取样检测，及时发现和消除问题，确保问题整改到位，及时消除环境风险隐患。 |
| 县市区政府主要负责 人意见 | （签字） 年 月 日 |
| 验收销号意见 |  |
| 公示情况 |  |
| 市直牵头整改验收单位意见 | （签字） 年 月 日 |
| 市突出环境问题整改工作领导小组办公空审查备案意见 | （签字） 年 月 日 |

附件2

关于“土壤环境质量方面，矿区周边耕地土壤重金属污染问题比较突出，大量腾退工业地块风险管控面临较大压力。矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题对环境质量都构成较大风险隐患。”问题整改完成情况的报告

市生态环境局:

省人大常委会执法检查指出永州存在“土壤环境质量方面，矿区周边耕地土壤重金属污染问题比较突出，大量腾退工业地块风险管控面临较大压力。矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题对环境质量都构成较大风险隐患。”问题，为切实抓好省人大常委会执法检查指出问题的整改工作，现将上述涉及我区问题整改落实情况报告如下：

- 一、反馈问题

- 土壤环境质量方面，矿区周边耕地土壤重金属污染问题比较突出，大量腾退工业地块风险管控面临较大压力。矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题对环境质量都构成较大风险隐患。

- 二、整改目标

- 矿区周边耕地土壤无涉镉、铅锌等重金属污染问题，确保辖区内不存在涉铜重金属超标排放等环境违法行为，耕地土壤污染源头防治到位，腾退工业地块风险可控，矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题环境隐患风险可控。

- 三、整改措施

- 1.深入开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物，推进完成重点县市区受污染耕地土壤重金属成因排查，组织开展土壤污染源头风险管控。

2.严格腾退工业地块开发利用准入管理，加快推进腾退工业地块土壤污染风险管控和治理修复。

- 3.持续推进尾矿库整治工作，将尾矿库整治列入“利剑”行动、“夏季攻势”、洞庭清波等专项行动重点任务，高标准推进尾矿库污染治理。采取及时交办、每月调度、定期通报等多项措施，加快污染治理进度，确保问题整改到位，环境风险隐患及时消除。

- 4.对照《尾矿库污染隐患排查治理工作指南(试行)》(环保部公告 2022 年第10号),对辖区内尾矿库全面开展污染隐患排查,建立排查问题清单,并完善尾矿库污染防治方案,持续推进问题整治

- 四、整改落实情况

1.高度重视，成立领导小组。我区高度重视涉镉排查整治工作，成立了涉镉排查整治工作组，并制定了《零陵区 2023 年涉镉排查整治工作方案》，不断强化监管执法和监测预警，形成常态化的管理机制，强有力地推进涉镉排查整治工作。

2.精准施策，全面排查摸底。一是结合永州市各县区中稻和晚稻监测超标名单开展排查。2023 年5月，我局对梳子铺乡里洞村方圆5公里范围内进行了重点排查，经现场核查，该区域无涉镉等重金属重点行业企业污染源，无铅锌、铜等有色金属采选企业和其他涉铜重点行业企业。二是结合日常环境监管执法及信访投诉，经全面排查我区无涉锡污染。三是深入到鑫城锰业有限责任公司、万事达锰业有限公司等在产企业，针对企业的环保责任落实、污染设施运行台账管理等重点环节进行现场核查，未发现我区辖区内有涉铜重金属超标排放的环境违法行为。我区辖区内无涉锡重金属排放企业。

3.帮扶调研，加强业务指导。我区积极配合省生态环境厅、市生态环境局开展帮扶调研工作，并多次深入鑫城锰业有限责任公司、万事达锰业有限公司、光大环保有限公司等公司开展业务指导和日常监管，切实提高企业规范化管理水平，确保重金属污染物在贮存、转移、处置等各个环节环境安全可控，从源头切断重金属污染物进入水、土环境的途径。

4.项目申报和建设情况。目前我区在中央生态环境资金项目管理系统项目共4个，其中1个正在实施，中央拨付资金 950 万，主体工程已全部完成，资金拨付已760.39 万，拨付超过 80%，已完成效果评估评审，目前正在收集资料; 其中2个土壤修复项目已经成功申请到的中央专项资金。

5.我区未出现因耕地土壤污染导致农产品超标且造成不良社会影响，未发现耕地土壤污染源头防治不到位或媒体曝光并经核实的情况。

6.零陵区19个优先监管地块于9月21日完成初步调查报告的编制，并通过专家评审；地块均设立了标识标牌、发布了初步调查的公示、落实了人员定期巡查制度。19个优先监管地块全部管控到位及完成销号，土壤和地下水污染风险得到了有效防范。

7.关闭搬迁企业调查。根据《湖南省企业用地土壤污染状况调查工作》要求，配合省厅技术单位对辖区48家关停企业进行信息收集和样品采集及高风险区土壤污染状况初步调查，按要求完成关闭企业地块土壤调查及管控工作。

8.持续推进尾矿库整治工作，将尾矿库整治列入“利剑”行动、“夏季攻势”、洞庭清波等专项行动重点任务。对无主尾矿库的周边水质和地下水开展取样检测，及时发现和消除问题，确保问题整改到位，及时消除环境风险隐患。

9.完成6座尾矿库周边水质和地下水的现场检测，检测结果显示各项指标均符合国家标准，并正在进行调出尾矿库监管清单销号工作。

10.结合日常环境监管执法及信访投诉等对零陵区辖区内尾矿库全面开展污染隐患排查,经排查，我辖区内目前不存在矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题对环境质量构成较大风险的隐患。

- 五、整改结果

根据《湖南省突出环境问题整改工作领导小组办公室关于做好突出生态环境问题整改销号工作的通知》(湘突环改办函〔2019〕16号)要求，涉及我局土壤环境质量方面，矿区周边耕地土壤重金属污染问题比较突出，大量腾退工业地块风险管控面临较大压力。矿涌水、尾矿库、废弃矿山等历史遗留问题对环境质量都构成较大风险隐患问题的相关工作已落实，整改目标已经实现，符合销号标准。