希望专审字【2021】第100016号

永州市零陵区水利局

2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目

绩效评价报告

湖南希望会计师事务所有限责任公司接受永州市零陵区财政局委托，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省财政厅关于转发<财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见>的通知》（湘财综〔2018〕41号）、《零陵区关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作实施方案》（零财综〔2019〕1号）和《零陵区财政局关于对2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目开展绩效评价的通知》(零财绩〔2021〕5号)等相关文件精神，对永州市零陵区水利局（以下简称“零陵区水利局”）2020年零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目进行了绩效评价。

整个评价过程涉及上述服务项目资金申报、预算安排、资金到位、政府购买服务招标程序、款项支付，以及通过聘请专业团队为零陵区落实《区节水型社会达标建设实施方案》、在零陵区县域节水型社会达标建设技术服务工作中所发挥的经济效益、社会效益和生态效益情况。依据有关规定及评价方案，评价小组收集了相关证据资料，采用书面审核和现场抽样调查相结合的方式，在综合分析的基础上完成了评价工作。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目管理机构基本情况

零陵区水利局为零陵区人民政府（正科级）工作部门。内设有：办公室、人事科教室、财务室、行政审批与安全法制股、水资源与水旱灾害防御室（区节约用水办公室）、建设与运行管理监督室（规划计划室）、河道管理与水库移民室、河长制办公室（河湖管理中心）、农村水利水电室、水土保持室、水政执法大队、农村安全饮水中心、机关党委、工会（关工会）、水利工程建设与运行事务中心、水旱灾害防御中心、水利与库区移民事务中心等17个职能机构。2020年核定编制数102人，全额编制102人，实有在职人数157人，其中：在职人员102人，停薪留职人员1人，退休人员54人。

主要职能：组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广；承办区本级水行政审批事项的综合协调服务，起草有关规范性文件草案，研究拟制水利工作的政策措施并监督实施；承担实施水资源管理制度相关工作，组织实施水组员取水许可、水资源论证等制度；组织指导计划用水，节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作，指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作……。

（二）项目履行政府采购方式

采购项目名称：政府购买服务《零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目》。

选择采购方式：竞争性谈判。

政府采购编号：永零财采计【2020】000058号。

采购代理编号：HNXX2020-CG-045。

采购代理机构：湖南鑫祥项目管理有限公司。

参与竞争性谈判供应商：湖南德禹建设有限公司、长沙博鸿水资源管理有限公司、湖南兴华禹龙水利水电设计咨询有限公司。

中标供应商：长沙博鸿水资源管理有限公司。

（三）采购代理机构概况

湖南鑫祥项目管理有限公司成立于2018年10月19日，统一社会信用代码：91431103MA4Q1Q813E，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：贾宏燕，注册资本：600万元整，住所：湖南省永州市冷水滩区育才路竹塘街5号门面1单元三楼301，登记机关：永州市市场监督管理局。

经营范围：从事工程咨询；工程造价咨询；招投标代理；房屋建筑工程和市政工程监理；建筑劳务承包及分包；工程项目管理；工程建设施工；装饰装修工程……水利水电工程；政府采购招标代理；水土保持方案编制；水资源论证；节能评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）项目中标机构概况

长沙博鸿水资源管理有限公司，成立于2016年12月23日；统一社会信用代码：91430102MA4L9HQW6L，地址：长沙市雨花区韶山北路431号瑞府1433号，法定代表人：李伟鸿，注册资本：300万元整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记机关：长沙市雨花区市场监督管理局。

经营范围：水资源管理；水土保持方案编制；工程咨询；环境技术咨询服务；节水管理及技术咨询等。主营：水资源管理；节水管理及技术咨询。兼营：水土保持方案编制。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、项目绩效目标

1、项目资金总体绩效目标。为深入系统贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照上级水利部门统一部署，建立适应零陵区经济社会发展要求的县域节水型社会体系，建成节水型社会建设达标县区。

2、年度目标。在2020年底完成县域节水型社会达标建设各项工作，并通过省水利厅专家组验收。达标申报过程中具体完成：

（1）加强节水组织领导、完善节水管理体制；

（2）完善用水计量，健全水价机制。搞好工业、市政公共供水阶梯阶和超计划定额累进加阶制度；

（3）建立节水管理制度，加强计划用水管理，落实节水“三同时”制度；

（4）推进重点领域节水，提高整体节水成效，尽力加快城镇公共供水管网改造，全面推广使用节水器具，鼓励再生水利用；

（5）组织节水载体创建，开展创建节水型企业、公共机构、居民小区创建活动；

（6）加强节水宣传力度，营造浓厚宣传氛围。通过电视、网络、微信、微博等媒介传播，制作宣传标语、视频影像，增强申报力度，确保零陵区2020年县域节水型社会达标申报成功。

3、管理单位制定项目落实的管理制度。

（1）零陵区水利局财务管理制度；

（2）零陵区水利局基本建设项目建设成本管理规定；

（3）零陵区水利局基本建设财务规则；

（4）零陵区水利局水利发展资金管理办法。

三、项目资金计划确定与拨付情况

1、资金计划确定依据

（1）2020年6月23日，根据零陵区委、区政府工作安排，《零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目取费定价会议纪要》，确定零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目控制价为130万元。

（2）2019年11月7日《永州市财政局关于下达2019年第三批省级新增水利预算资金的通知》，下达零陵区县域节水型社会达标建设管理项目资金计划50万元。

（3）2020年9月7日，通过竞争性谈判方式，最终长沙博鸿水资源管理有限公司中标，中标成交金额为128.6万元。

2、项目资金拨付到位情况。

截至报告期零陵区水利局以财政授权支付方式，于2021年2月9日拨付至项目中标单位长沙博鸿水资源管理有限公司17.4万元（中标方开具发票金额为38.58万元）。

3、项目资金结余情况。

项目中标合同金额为128.6万元，实际支付项目服务方17.4万元，项目未付款111.2万元。现项目申报工作已结束，且已申报成功，尚欠中标服务方履约合同款111.2万元。

四、绩效评价进行情况

我们接受委托后，随即成立专门的绩效评价工作组（以下简称评价组），自2021年6月29日开始进行现场评价，为期4天。在评价过程中，评价组针对“零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目”具体特点，在零陵区水利局进行绩效自评的基础上，实施了包括听取服务项目情况介绍，调查了解该项政府购买服务对提升本区水资源管理、促进地方经济长效发展、生态环境改善与社会影响方面的作用，审核立项、招标、财务管理相关资料，对项目落实有关运作程序进行审查，社会问卷调查等我们认为必要的评价程序。具体实施过程如下：

1、 评价组听取零陵区水利局情况介绍后，确定评价方案、落实评价指标体系。

2、检查财务会计资料及政府采购招标档案资料，审核项目资金计划、拨付到位、合理使用情况，重点关注资金使用的合法性、合规性。

3、检查资金管理制度、内部控制制度是否建立、齐全，评判制度设计的合理性、执行的有效性。

4、检查政府采购审批过程、采用方式、履行的程序、代理机构与供应商资质。

5、评价组工作人员对零陵区县域节水型社会达标建设政府购买技术服务的必要性进行问卷调查，了解项目实施对本地经济发展、生态环境改善影响情况。本次评价共发放问卷调查20份。

6、将上述评价工作获得的信息、资料，对该项目进行定性、定量分析，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

五、服务项目绩效落实情况

1、绩效评价指标体系的确定

根据《零陵区财政局关于对2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目开展绩效评价的通知》、《零陵区关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作实施方案》及上级相关文件要求，评价组在零陵区水利局的协调配合下，结合项目资金投放的特点，我们评价组制定了本次绩效评价指标体系，作为考核评价依据。详见后附：

“2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目绩效评价评分表”及相关指标体系。

2、项目执行与实施效果

（1）《永州市财政局关于下达2019年第三批省级新增水利预算资金的通知》，下达零陵区县域节水型社会达标建设管理项目资金计划50万元，为项目开展提供资金支持。

（2）为建立适应零陵区经济社会发展要求的县域节水型社会体系，落实建成节水型社会建设达标县区，2020年8月17日，零陵区政府召开了常务会议，以《常务会议纪要》部署全区节水型社会达标建设工作，同意成立区政府主要领导为首的达标建设工作领导小组。会议确立“强化组织保障、通过实施方案、强化资金保障、强力推进创建”的工作原则。

（3）本次政府购买服务——建成节水型社会建设达标县区，委托采购代理机构采取“竞争性谈判”方式运作，执行过程中共有3家供应商提交响应文件，按照流程操作，最终确定长沙博鸿水资源管理有限公司中标。整个招标过程规范，符合客观、公证的原则。

（4）本次政府购买服务项目达到申请采购预期目标，完成了节水载体申报、水平衡测试，验收材料编制包括：视频拍摄、剪辑、配音等，符合零陵区县域节水型社会达标的目标要求。

（5）通过本次政府购买服务，全面掌握全区用水、取水工程设置及运行状况，完善、提升水资源管理方式；倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，以达更好地满足广大人民群众对美好生态环境需求，增强零陵区域经济社会可持续发展能力，促进社会文明进步。

六、绩效评价结论

经现场考察及综合分析，我们认为零陵区水利局2020年“建成节水型社会建设达标县区”政府购买服务项目执行中，按照党和国家政策、法律法规的要求，遵循政府采购与财务制度操作流程，比较好的履行了项目资金服务于申报“建成节水型社会建设达标县区”和促进地方经济、社会、环境生态发展的要求。

评价组通过收集、检查、审核、调查等方式取得资料和信息，再结合对被评价单位的自评材料比较分析，采用定量与定性相结合的方法，从项目资金安排、执行、使用、监管，再到采购、招标等过程所达到的效能、效果等方面，按照设定的绩效评价指标体系进行综合考评，此次评价综合得分为83分，绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题

1、项目预算执行力不够。该项目《取费定价会议纪要》确定控制价为130万元，通过政府采购确定的中标金额为128.6万元，省财政安排预算50万元，现申报工作已完成，实际支付项目款17.4万元。

2、项目体现的长远效能不清晰。项目申报“建成节水型社会建设达标县区”成功，但项目达标后对促进地方经济发展的作用，提升群众幸福指数，改善生态环境的效能较模糊。

3、申报达标与现实连接不足。项目申报达标程序已完成，实际体现对民生、社会、生态环境影响程度，缺乏有分量的数据与事实依据，社会公认度不高。

八、建议

1、加强与财政部门的沟通，落实好项目预算资金。

2、完善政府购买服务项目第三方招标程序，准确制定服务项目资金长期与近期绩效目标，突出目标所达到的实际效果。

3、加大节约用水宣传教育力度，普及节约用水知识，倡导简约适度消费模式，增强全民节约用水意识，减少水环境污染，促进节约型社会建设。

4、管好用好项目资金，尽力发挥有限资金最大社会效益。着力提升财政资金绩效管理和政府部门公共服务管理水平。

附件：2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目

绩效评价评分表

湖南希望会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国·长沙               中国注册会计师：

2021年7月15日

附件：

2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目

绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 16 分 | 项目 申报 13分 | 政府购买服务的必要性 3分 | 考核购买的服务是否在公共服务范畴内，是否应纳入政府购买服务范围，是否出现“超范围”购买服务问题。 | ①是否在本级政府购买服务指导性目录范围内（1分），并报财政审核同意（1分）；②是否有不得纳入政府购买服务范围的项目（1分）。 | 3 |
|  |  | 申报程序的规范性 3分 | 考核购买主体是否按照相关规定的程序申请申报并获得批复，是否征得同级财政同意后实施。 | ①政府购买服务项目是否列入预算（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 | 2 |
|  |  | 预算编报的合理性 3分 | 考核购买主体是否充分结合项目特点和相关经费预算，综合物价、工资、税费等因素，合理测算安排政府购买服务支出。是否按规定进行预算管理。 | ①合理测算政府购买服务所需资金的依据是否充分，是否按标准编制（1分）；②预算调整是否按预算管理制度规定进行（1分）；③本级政府购买服务是否实行预算管理、政府采购、国库集中支付全流程一体化信息系统管理，覆盖预算编制、执行、调整、绩效评价全过程（1分）。 | 2 |
|  |  | 信息公开 4分 | 考核信息公开是否及时完整。 | ①购买主体在政府购买服务预算批复后20个工作日内，是否在本部门门户网站、中国湖南政府采购网等相关媒体向社会公开（1分）；②对于政府采购限额标准之上的政府购买服务项目，购买主体是否及时将政府购买服务公告或公示通过本部门门户网站、中国湖南政府采购网等相关媒体向社会公开（1分）；③公告或公示的内容是否包括购买服务项目名称、预算金额、购买内容和数量、服务要求或标准、对承接主体的资质要求和应提交的相关材料等信息（1分）。④对于政府采购限额标准之上的政府购买服务项目，购买主体在确定政府购买服务的承接主体后2个工作日内，是否将购买结果在本部门门户网站、中国湖南政府采购网等相关媒体公开（0.5分）。购买结果的内容是否包括购买服务项目名称、购买内容和数量、服务要求或标准、合同金额及报价明细、具体承接对象等相关信息（0.5分）。 | 4 |
|  | 绩效 目标 3分 | 绩效目标合理性 1.5分 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | ①预算支出是否有绩效目标（0.5分）；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 1.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 1.5分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 1 |
| 购买主体项目采购与 监管 17 分 | 管理制度建设 1分 | 管理制度健全性 1分 | 考核购买主体的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度、本部门或本行业政府购买服务工作机制和管理制度（0.5分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）。 | 1 |
|  | 组织 采购 2分 | 采购程序的合规性 2分 | 考核购买主体是否根据公开公正、方式灵活、程序便捷、竞争有序的原则合理确定购买方式，是否符合《政府采购法》和《政府购买非招标采购方式管理办法》等相关规定。 | ①属于政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的政府购买服务项目，购买主体在购买预算下达后，是否根据政府采购管理要求编制政府采购实施计划，报同级政府采购监管部门备案后开展采购活动（0.5分）；是否按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定确定承接主体（0.5分）；②采购限额标准以下的政府购买服务项目，是否通过湖南省政府采购电子卖场进行（1分）。 | 2 |

附件：

2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目

绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买主体项目采购与 监管 （续） | 监管 执行 8分 | 合同管理 4分 | 考核购买主体对合同的管理及履行是否符合政策规定。 | ①政府购买服务合同的签订、履行、变更，是否遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定（0.5分）；②书面合同是否明确了购买服务的内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等（1分）；③政府购买服务合同是否依法予以公告（0.5分）；④政府购买服务合同期限一般不超过1年；对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同（1分）；⑤承接主体是否按照合同约定提供服务，是否将服务项目转包给其他主体（0.5分）；⑥购买主体不得以任何形式为承接主体的融资行为提供担保（0.5分）。 | 4 |
|  |  | 绩效管理 2分 | 考核购买主体是否建立了服务质量标准要求，包括服务的内容、期限、数量、质量、价格及相关目标，并建立相应的跟踪监督管理体系，并在合同中予以明确，同时执行过程中是否严格有效执行。 | ①购买主体负责实施政府购买服务项目绩效管理，是否开展了事前绩效评估，是否跟踪绩效目标实现情况，定期对所购服务实施情况开展绩效评价（0.5分）；②绩效评价指标是否在购买服务合同中予以明确，核心指标是否包括项目管理、服务质量、服务对象满意度、项目成本效益情况等内容（0.5分）；③绩效评价工作是否纳入预算单位部门整体支出绩效评价范围，是否在部门整体支出绩效自评报告中予以说明（0.5分）；④限额标准以上的政府购买服务项目，是否于合同约定的服务提供期限结束后开展，并于2个月内完成相关绩效评价报告（0.5分）。 | 2 |
|  |  | 项目 验收结算 2分 | 考核购买主体是否建立项目验收结算机制，是否将绩效评价结果作为承接主体选择、预算安排和政策调整的重要依据。 | ①是否及时组织验收结算（1分）； ②是否对承接主体的组织管理、服务产出、服务成效及相关方满意度进行充分评估（0.5分）； ③是否将评估结果与合同阶段经费及后续服务采购相结合（0.5分）。 | 1.5 |
|  | 资金 管理 6分 | 资金 到位率 1分 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金及时到位（1分），未及时到位但未影响项目进度（0.5分），未及时到位并影响进度（0分）。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 0.5 |
|  |  | 预算 执行率 1分 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分=预算执行率*指标分值，全年执行进度低于60%，不计分。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 0.5 |
|  |  | 资金 使用合规 4分 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 4 |

附件：

2020年度零陵区县域节水型社会达标建设技术服务项目

绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接主体组织管理 7 分 | 组织 机构 3分 | 组织机构的健全性 3分 | 考核承接主体的资质、能力及资源配置状况。 | ①承接单位是否符合购买服务行业相关要求，是否具备相关法律法规规定的资质要求（1分）； ②承接主体人员规模、结构、人员专业水平等是否达到要求（1分）； ③承接主体为服务所配备的场所、技术设备水平是否满足提供公共服务需求（1分）。 | 3 |
|  | 制度 建设 与 执行 4分 | 管理制度的健全性 1分 | 考核承接主体的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①承接主体是否建立健全了相应的财务管理制度（0.5分）；②承接主体是否建立了明确的实施领导机制，并建立了完善可行的实施方案，是否建立了内部进度和质量控制等方面机制（0.5分）。 | 1 |
|  |  | 制度执行的有效性 2分 |  | ①在资金管理中，是否严格遵守相关财政财务规定，资金使用和管理是否规范，同时是否及时向购买主体汇报资金使用情况（1分）；②在项目管理中，是否遵守相关法律法规和相关管理规定执行（1分）。 | 1.5 |
|  |  | 档案管理的完整性 1分 | 考核承接主体档案管理的规范性。 | ①承接主体是否建立政府购买服务项目台账，依照有关规定或合同约定记录保存并向购买主体提供项目实施相关重要资料信息（0.5分）；②项目合同书、验收报告、技术鉴定、审计、绩效评价档案等资料是否齐全并及时归档（0.5分）。 | 0.5 |
| 产 出 30 分 | 服务 数量 10分 | 采购内容完成情况 10分 | 对比绩效目标和采购需求，考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 每出现一处目标任务未完成，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 服务 质量 10分 | 服务质量达标情况 10分 | 对比绩效目标和采购需求，反映服务过程的质量情况。 | 每出现一处质量不合格或验收不达标，扣1分，扣完为止。 | 7 |
|  | 服务 时效 5分 | 项目完成及时性 5分 | 反映和考核购买服务产出时效目标的实现程度。 | 每出现一处未按要求及时完成，扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  | 成本 控制 5分 | 成本 节约率 5分 | 考核承接主体是否根据购买服务项目行业特点及可承受的预算水平，制定科学合理的购买服务价格及定额标准，是否符合“以财养事，费随事转”的原则。 | 成本节约率=[（购买服务前成本-购买服务后成本）/购买服务前成本]×100%。成本节约率大于0计满分；等于0得2.5分；小于0不得分。 将实施购买服务前后成本进行对比，评估通过政府购买服务的模式，是否通过引入市场竞争提高了公共服务供给效率。 | 4 |
| 效 果 30 分 | 服务 效果 12分 | 公共服务 效果 12分 | 考核政府购买服务是否达到了既定的服务目标，反映了政府公共服务供给的水平。 | ①是否通过专家评审（4分）；②是否科学，包括整个过程的每一步客观全面、用正确的理论和依据相关政策研究问题（4分）；③是否关注项目的社会经济效益和影响，为政府决策提供科学依据（4分）。 | 8 |
|  | 满意度 12分 | 购买主体满意度 6分 | 购买主体对服务数量、质量的满意度。 | 采取现场问卷调查。满意度≥95%计满分，每下降1%扣的分值=指标分值/15，扣完为止；满意度≤80%不得分。 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 6分 | 社会公众对项目实施完成后的效果是否满意，以及具体满意程度。 | 采取现场问卷调查。满意度≥95%计满分，每下降1%扣的分值=指标分值/15，扣完为止；满意度≤80%不得分。 | 5 |
|  | 转变政府职能 6分 | 对购买主体职能的转变 6分 | 考核在政府购买服务后，与原有通过政府自身提供公共服务的方式相比，购买主体在职责及人员机制方面的转变。 | ①购买服务后购买主体部门职能性质、范围等是否变动（3分）；②政府购买服务后，购买主体部门人员岗位职责性质、范围、数量的变动情况，确保财政供养人员“只减不增”（3分）。 | 4 |
| 合计 | 100分 |  |  |  | 83 |