项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 政府网站运行及外网维护费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 61 | 61 | 53.28 | 10 | 87% | 6 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 政府网站运行及外网维护 | 保障零陵区人民政府网站正常使用，保障政府大院电子外网正常使用 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 100% | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 故障率 | 1% | 0 | 15 | 12 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 99% | 99% | 10 | 8 |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　91 | 　 |